# 規格書/專案工作範圍（Scope of Work）

神話韓語線上教學平台建置專案

## 第一條　專案目的

本專案之目的，為協助業主建置一套可正式營運之線上教學平台（Minimum Viable Product, MVP）， 以支援線上課程展示、會員管理、影音播放、訂閱收費及基本後台管理功能。

本專案以「穩定營運、可擴充、符合現階段需求」為設計原則， 非一次性完成所有未來可能之進階功能。

網站氛圍是充滿粉紅泡泡、使用珍岛犬作為設計素材，可以戀愛、追星、好的工作，讓韓語學習成為生活的一部分！

這個顏色再淡一點

## 第二條　工作範圍（Scope 內）

### 一、前台功能（使用者端）

本專案包含下列前台頁面與功能：

- 課程相關功能

  - 課程列表頁

  - 課程詳情頁

  - 課程影片播放頁（串流播放）

  - 影片續播功能（記錄上次觀看時間）

- 方案與付款流程

  - 方案介紹頁（訂閱／購買）

  - 結帳頁

  - 付款結果頁（成功／失敗）

- 會員功能

  - 會員中心

    - 我的課程

    - 觀看紀錄

    - 訂閱狀態顯示

- 內容與品牌頁面

  - 文章列表與文章內頁

  - 最新訊息／公告

  - 關於我們

  - 師資介紹

  - 學員見證

### 二、會員與帳號系統

本專案包含基本會員帳號功能：

- 會員註冊

- 會員登入

- 忘記密碼與重設密碼（Email 驗證）

- 登出功能

- 基本會員資料管理

### 三、後台管理功能（管理者端）

本專案包含下列後台管理功能，供管理者進行日常營運使用：

- 課程管理

  - 課程新增、編輯、上下架

  - 課程章節管理

  - 課程影片與影音平台之綁定

  - 課程排序（僅限分類內排序）

- 內容管理

  - 文章管理（新增、編輯、上下架）

  - 最新訊息／公告管理

- 品牌與轉換內容管理

  - 師資介紹管理

  - 學員見證管理

- 會員與訂閱狀態

  - 會員資料檢視

  - 訂閱／購買狀態檢視

後台功能以基本營運需求為設計範圍，不包含大量批次操作、進階報表或高度客製化流程。

### 四、金流與訂閱機制

本專案包含下列金流與訂閱相關功能：

- 第三方金流服務串接（藍新或綠界，擇一）

- 付款狀態之 Webhook 回呼處理

- 訂閱啟用、到期與取消之狀態同步

- 課程觀看權限控管（依訂閱或購買狀態判斷）

### 五、技術架構與系統環境

本專案之技術架構包含但不限於：

- 前端／後端框架：React + Next.js

- 虛擬伺服器：Linode

- 資料庫系統：MySQL（正式環境）

- 影音串流服務：Mux

- 檔案儲存：Object Storage（用於圖片與靜態檔案）

- Email 服務（用於系統通知與密碼重設）

- HTTPS 憑證（Let’s Encrypt）

- 正式環境部署與上線設定

### 六、基礎維運服務

本專案包含下列基礎維運項目：

- 系統正常運作之技術維護

- 第三方服務之初始設定

- 主機與資料之備份設定

- 基本錯誤排除（三個工作日內，非 24 小時即時支援）

## 第三條　Scope 限制說明（深度限制）

下列項目屬於 Scope 內功能，但僅提供基礎版本：

- 後台權限（單一管理者角色）

- 排序功能（分類內排序，不提供全站大量排序）

- 觀看紀錄（僅用於續播，不包含學習分析報表）

## 第四條　排除項目（Scope 外）

以下項目不包含於本專案工作範圍內，如業主有需求，須另行評估時程與費用：

- 內容與行銷相關

  - 課程內容製作、拍攝、剪輯、字幕

  - 文章撰寫與行銷文案

  - 廣告投放與成效分析

  - LOGO、品牌視覺規範書（Brand Visual Guidelines）

  - 攝影之內容

- 功能擴充

  - 行動裝置 App（iOS／Android）

  - 社群登入僅提供GOOGLE（無LINE／Facebook 等）

  - 多語系系統

  - 學習成效分析、證書

  - 直播課程功能

  - 進階後台功能（批次操作、匯出報表）

  - 超過方案額度之流量費用(MUX/1000)

- 法務與資安

  - 法律文件撰寫（服務條款、隱私權政策）

  - 資安稽核與第三方認證

## 第五條　Scope 變更與調整原則

凡未明列於本 Scope 文件之功能、需求或調整， 均視為超出本專案工作範圍， 須經雙方另行協議後，始得執行。

## 第六條　Scope 定義之效力

本 Scope 定義表為本專案合約之一部分， 與主合約報價單具同等效力。